Metodología y herramientas de trabajo

Proyecto APT: Velvet Wallet — Aplicación móvil de finanzas personales consumidora del Sistema de Finanzas Abiertas

Asignatura: Capstone APT122 · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Puerto Montt

Integrantes: PADRON JOSSUE · TORRES PEDRO

Documento: Metodología y herramientas de trabajo

Fecha: 26 de agosto de 2026

Propósito. Declara la metodología de trabajo adoptada por el equipo, su justificación frente a las alternativas, y el conjunto de herramientas, lenguajes y convenciones que se emplearán durante el desarrollo. Cubre los puntos 9 y 10 del contenido exigido para la Fase 1.

1. Metodología de trabajo

Clasificación declarada

Ágil, con enfoque iterativo e incremental organizado por capas funcionales. No se adopta Scrum de forma estricta, por las razones que se explican abajo.

Esta declaración es coherente con lo ya entregado en la Guía Fase 1, que describe una "metodología iterativa e incremental, organizada por capas funcionales y alineada con las tres fases del Portafolio de Título".

Por qué no Scrum

Scrum se descartó tras evaluar si el equipo podía sostener sus prácticas de forma efectiva. Declarar un marco de trabajo que después no se aplica resta valor a la planificación, de modo que se optó por declarar el enfoque que el equipo sí puede sostener y evidenciar:

| Scrum exige | Por qué no aplica en este proyecto |
| --- | --- |
| Tres roles diferenciados: Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo | Somos dos personas. Repartir tres roles entre dos es una ficción, y no existe un Product Owner real: no hay un cliente externo priorizando |
| Un backlog repriorizable en cada sprint | Nuestro backlog está fijado por un documento ya entregado, con seis objetivos específicos y fechas comprometidas. No hay qué repriorizar cada dos semanas |
| Ceremonias frecuentes (daily, planning, review, retrospectiva) | El equipo cursa en jornada vespertina y con otras asignaturas en paralelo, por lo que no puede sostener una cadencia diaria de forma realista |

Por qué tampoco tradicional (cascada)

Porque los requisitos ya cambiaron dos veces en las primeras semanas, y una metodología en cascada habría obligado a rehacer la planificación completa cada vez. Ver la sección de evidencia.

Cómo funciona en la práctica

Cada capa funcional es un incremento. El proyecto se divide en capas —ingesta, consumidor del SFA y simulador, clasificación, recurrencias, proyección, cumplimiento y aplicación móvil— y cada una se construye, prueba y documenta antes de integrarse.

El orden no es arbitrario: primero los cimientos (ingesta, estándar y seguridad), después la inteligencia sobre los datos. Una capa de inteligencia sin datos que procesar no se puede demostrar.

Cadencia y coordinación:

| Práctica | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sincronización de avance entre ambos integrantes | Semanal | Revisar bloqueos y dependencias entre tareas contiguas |
| Integración de la capa terminada a la rama principal | Al cerrar cada capa | Evitar integraciones grandes y tardías |
| Revisión contra el análisis de capacidad | Al cerrar cada capa | Detectar desviaciones temprano |
| Revisión formal de fase | En cada hito evaluado | Cierre de fase del Portafolio de Título |

Mecanismo de control: el avance se mide contra el análisis de capacidad

(semanas-persona disponibles frente a comprometidas). Ante una desviación, la variable de ajuste es el alcance, no la calidad ni el plazo — los plazos son fijos porque los pone la asignatura.

Evidencia de que la metodología ya operó

Esto es lo que hace defendible la declaración: no es una intención, ya ocurrió dos veces.

Caso 1 — Sobrecompromiso detectado en la semana 1. El alcance inicial sumaba 19 semanas-persona contra una capacidad de ~14, un 35% de exceso. Se corrigió por reducción de alcance mediante cuatro medidas documentadas, no recortando calidad ni moviendo fechas.

Caso 2 — Cambio de framework durante el proyecto. Por indicaciones recibidas, el backend pasó de Django a FastAPI con el proyecto ya iniciado. Se adaptó el stack, se identificó que una de las medidas de reducción de alcance dependía del panel de administración que Django incorpora de serie, y se recalculó la capacidad incorporando el costo de su reemplazo (+0,5 semanas-persona).

Ambos casos son responder al cambio por sobre seguir un plan, que es el principio ágil de fondo. Y ambos están documentados, que es lo que los convierte en evidencia.

2. Herramientas de trabajo

Lenguajes

| Lenguaje | Uso |
| --- | --- |
| Python 3.12 | Backend, pipeline de ingesta, capas de inteligencia y simulador |
| TypeScript | Aplicación móvil |

Backend y datos

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| FastAPI | Framework del backend y del simulador. Genera la especificación OpenAPI automáticamente |
| Pydantic | Validación de esquemas y definición del modelo canónico de transacción |
| SQLModel / SQLAlchemy 2.0 | ORM sobre PostgreSQL |
| Alembic | Migraciones versionadas y reversibles del esquema relacional |
| SQLAdmin | Panel de administración autogenerado sobre los modelos |
| PostgreSQL | Ledger transaccional: cuentas, movimientos, categorías, créditos, metas, consentimientos |
| MongoDB | Payloads crudos de ingesta (esquema variable por fuente), bitácora y versiones de modelos |
| Redis | Caché, control de frecuencia y cola de tareas |
| Celery | Sincronización programada e independiente por institución |

Consumidor del estándar SFA

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| httpx + asyncio | Cliente HTTP asíncrono; permite consultar varias instituciones en paralelo |
| Authlib | Flujos OAuth 2.0 y OpenID Connect |
| joserfc | Firma y verificación JWS de las llamadas (x-jws-signature) |
| mTLS | Autenticación de cliente por certificado, exigida por el perfil FAPI 2.0 |
| datamodel-code-generator | Genera modelos Pydantic desde el OpenAPI publicado por la CMF |

Inteligencia sobre los datos

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| scikit-learn | Clasificador de transacciones (TF-IDF + modelo clásico) y métricas |
| NumPy | Simulación de Monte Carlo y detección de recurrencias |
| pandas | Preparación de datos y análisis del dataset sintético |

Aplicación móvil

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| React Native + Expo | Cliente móvil para Android e iOS |

Entorno, pruebas y calidad

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Docker Compose | Entorno reproducible con un comando en ambos equipos |
| pytest + coverage | Pruebas unitarias y de integración; cobertura de los motores deterministas |
| OpenAPI | Contrato del simulador, como evidencia verificable de conformidad con el Anexo 3 |

Gestión del proyecto y repositorio

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Repositorio público exigido por la asignatura |
| GitHub Projects | Tablero de tareas, vinculado a issues y commits |
| GitHub Issues | Una issue por tarea del plan, asignada a un responsable |
| Ofimática | Word, PowerPoint y Excel para los entregables formales de cada fase |

Por qué GitHub Projects y no Jira

Para un equipo de dos personas, Jira supone administrar una plataforma adicional y un segundo lugar donde la información puede quedar desactualizada respecto del repositorio.

El criterio determinante fue otro: la asignatura evalúa evidencia individual identificable. Con GitHub Projects, cada tarea es una issue asignada a un integrante, que se cierra mediante un commit con su autoría, dentro del mismo repositorio público que la asignatura ya exige. La trazabilidad tarea → responsable → código queda concentrada en un solo lugar y resulta verificable por el docente sin requerir accesos adicionales.

Convenciones del repositorio

Nombre del repositorio: VelvetWallet

Los integrantes se identifican en el README como exige la asignatura, en mayúscula y sin tildes: PADRON JOSSUE · TORRES PEDRO

Estructura:

/backend        API FastAPI, ingesta y capas de inteligencia
/simulador      Entidad financiera simulada, conforme al Anexo 3
/movil          Aplicación React Native + Expo
/docs           Documentación técnica y entregables por fase
/fase-1         Evidencias de la Fase 1

Commits: convención Conventional Commits

Cada integrante commitea con su propia cuenta. Nunca una cuenta compartida: el historial de commits es la evidencia de aporte individual que evalúa la asignatura.

Resumen

| Metodología | Ágil · iterativa e incremental por capas funcionales |
| --- | --- |
| Por qué no Scrum | Dos personas no sostienen tres roles ni un backlog repriorizable |
| Variable de ajuste | El alcance. Los plazos los fija la asignatura |
| Evidencia | Dos adaptaciones ya documentadas: sobrecompromiso del 35% y cambio de framework backend |
| Backend | Python · FastAPI · SQLModel · Alembic |
| Datos | PostgreSQL · MongoDB · Redis · Celery |
| Inteligencia | scikit-learn · NumPy · pandas |
| Móvil | React Native + Expo |
| Estándar | httpx · Authlib · joserfc · mTLS · OpenAPI |
| Gestión | GitHub · GitHub Projects · Issues · Conventional Commits |